项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

| 项目名称 |  | 信息化运维 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市民族宗教事务委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市民族宗教事务委员会本级 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 黄维 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83979295 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 58.58 | 58.58 |  | 57.86 |  | 10 |  | 98.77% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 58.58 | 58.58 |  | 57.86 |  | 10 |  | 98.77% |  | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 市民族宗教委信息化保障工作稳步推进。确保2020年我委网络安全平稳运行；确保网络安全和信息安全，不出现重大网络安全事件； - 政务数据治理工作稳步推进。支撑市级领导驾驶舱应用，与市级部门持续开展数据的汇聚共享；持续开展数据公开和数据利用工作。 - 市民族宗教委政府网站健康发展。确保2020年我委网站运行平稳、内容更新准确及时，完成“一网通查”“一网通办”“一网通答”等重点任务，不断提高政务服务网上履职能力和服务水平。 |  |  |  |  |  | 按年度绩效目标完成100%，整体完成情况良好，该项目节约预算资金0.72万元。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 | 信息系统 |  |  | 1个 | 1个 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 终端设备 |  |  | 177台 | 107台 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 办公设备 |  |  | 78台 | 78台 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 计算机主机设备 |  |  | 1台 | 1台 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 视频监控和视频会议设备 |  |  | 4台 | 4台 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 存储设备 |  |  | 1台 | 1台 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 应用软件 |  |  | 108个 | 108个 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 系统软件 |  |  | 108个 | 108个 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 数据 |  |  | 3个 | 3个 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 文档 |  |  | 3个 | 3个 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 职责目录和数据目录维护 |  |  | ≥95% | 97% |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 库表目录建立和汇聚 |  |  | ≥50% | 100% |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 网站信息发布量 |  |  | ≥100条 | 281条 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 网站专题栏目建设量 |  |  | ≥2个 | 4个 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 发布调查征集议题条数 |  |  | ≥2条 | 2条 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 图解页面设计与制作数 |  |  | ≥2个 | 2个 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 频道、栏目和页面修改制作数 |  |  | ≥20个 | 68个 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 网络故障监测、安全事件响应1小时以内。 |  |  | ≤1小时 | 1小时 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 问题排除时间3小时以内 |  |  | ≤3小时 | 1小时 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 故障恢复48小时以内 |  |  | ≤48小时 | 2小时 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 安全事件恢复72小时内。 |  |  | ≤72小时 | 无安全事件 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 职责目录维护 |  |  | ≤3个工作日 | 3小时 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 库表目录维护 |  |  | ≤48小时 | 40小时 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 数据目录维护 |  |  | ≤24小时 | 20小时 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 常规内容更新 |  |  | ≤8小时 | 2小时 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 互动栏目响应 |  |  | ≤30分 | 30分钟 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 常规页面初稿完成 |  |  | ≤48小时 | 40小时 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 专题和图解栏目初稿完成 |  |  | ≤72小时 | 72小时 |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 时效指标 | 完成招标采购 |  |  | ≤4月底 | 4月21日 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 项目完成并组织验收 |  |  | ≤12月底 | 12月31日 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 58.5816万元 | 57.8608万元 | 15 |  | 15 |  | 该项目节约预算资金0.72万元 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 网络运行和安全保障水平得到提升 |  |  | 提升 | 提升 | 20 |  | 15 |  | 数据治理能力和大数据工作要求还存在一定差距，辅助决策和支撑业务能力水平尚需提升 |  |
|  |  |  | 数据治理能力得到提升 |  |  | 提升 | 提升 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 政府网站服务形象得到提升 |  |  | 提升 | 提升 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 政府网站社会影响力得到提升 |  |  | 提升 | 提升 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 网站全市考核排名 |  |  | 中上水平 | 年度绩效满分 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 通过信息化持续运维服务，保障日常行政信息化工作安全，基础网络运行可持续发展；持续数据治理，为基础数据积累提供可持续性的目录维护，治理能力持续提升；政府网站内容和栏目及时更新，提升服务形象和考核效果，保证网站持续运行 |  |  | 提升 | 提升 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度标 | 用户满意度 |  |  | ≥80% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95 |  |  |  |