附件1-1

项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 信息系统运维类项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市民族宗教事务委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市民族团结进步促进中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 郎莉 | | | | | 联系电话 | | 64270377 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 15.61606 | 15.61606 | | 15.61606 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 15.61606 | 15.61606 | | 15.61606 | | — | | 100% | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 为进一步落实《北京市民族宗教事务委员会所属单位和市级宗教团体网站安全管理规范（试行）》的工作安排，需完善日常网站运维管理等工作，保证网站平稳、安全运行，通过官方网站对北京市民族团结进步创建工作进行宣传展示，实现推广中心各项重点工作的功能，充分发挥信息宣传报道对内凝聚力量、对外树立形象、扩大北京市民族团结进步促进中心社会影响力的作用，助力首都民族团结进步事业的发展。 | | | | | | 中心官网作为中心铸牢中华民族共同体意识宣传矩阵的重要阵地，升级改版后于2023年7月中旬上线运行，以崭新面貌持续做好铸牢中华民族共同体意识宣传。目前中心官网定期进行网络安全自检，落实网络安全应急预案，运行平稳。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | | 分值 | 得分 | 偏差原因分析  及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标  （15分） | 网站维护数 | | | =1个 | | 1个 | | 7.5 | 7.5 |  | |
| 网站信息发布量 | | | ≥100条 | | ≥100条 | | 7.5 | 7.5 |  | |
| 质量指标  （15分） | 验收合格率 | | | ≥95% | | ≥95% | | 15 | 15 |  | |
| 时效指标  （5分） | 维护时间 | | | =1年 | | 半年 | | 5 | 2.5 |  | |
| 成本指标  （15分） | 预算控制数 | | | ≤15.61606万元 | | 15.61606万元 | | 15 | 15 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标（30分） | 以铸牢中华民族共同体意识为主线，发挥网站优势，积极宣传北京市民族团结进步创建工作相关活动及政策，展示少数民族体育文化活动，推动各民族优秀文化传承发展，引导首都各民族群众树立正确的国家观、历史观、民族观、文化观。 | | | 优良中低差 | | 良 | | 30 | 28 | 应进一步量化对比数据，分析支撑依据。 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标  （10分） | 用户满意度 | | | ≥90% | | ≥90% | | 10 | 8 | 满意度调查样本量偏低 | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | 93.5 |  | |